培训公寓厕所瓷砖修缮项目询价公告

山东水利技师学院现拟对培训公寓厕所瓷砖修缮项目进行公开询价采购，欢迎合格的供应商前来勘察现场并参与。

一、采购人：山东水利技师学院；地址：淄博市淄川区松龄西路498号。

联系方式： 0533-3825096。

二、项目名称：山东水利技师学院培训公寓厕所瓷砖修缮项目。项目编号：SDSLJSXY202031；项目预算：约2.60万。

三、项目内容

（一）内容

1.更换墙面瓷砖。剔除水泥层，胶粉找平，墙面铺设竹纤维板。共12间，单间修缮面积：管道井（0.9×2.7＝2.43平方米）﹢墙面（1.8×2.7＝4.86平方米）＝7.29平方米。

2.更换吊顶。拆除原房间吊顶，重新布设吊筋、龙骨、面板、灯具、排风扇，单间吊顶面积4.65平方米。

欢迎广大符合条件的施工单位前来勘察现场，并根据工程量清单综合报价。工程量清单如下：

维修工程量清单

| 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 综合单价（间） | 合价 | 备注 |
| 更换墙面 | 间 | 12 |  |  |  |
| 更换吊顶 | 间 | 18 |  |  |  |
| 集成吊顶灯 | 盏 | 18 |  |  |  |
| 集成吊顶排风扇 | 台 | 18 |  |  |  |

（二）工期：15日，自签订合同之日起计；质保期：2年，自验收合格之日起计算；质保金为合同的3%。

（三）签订合同时，成交方向采购方缴纳成交金额3%的履约保证金。

（四）结算方式：验收合格、乙方开具等额发票之日起十五日内全额支付款项，同时，履约保证金转为质保金。

（五）报价方式即固定单价。全费用单价应包括但不限于完成该分部分项工程的人工费、材料费（须列明主要材料品牌）、辅材费、机械费管理费、安装费、垃圾清运费、利润、措施费、税金等与本项目有关的全部工程费用。

（六）响应报价文件组成应包含由全权代表签字或盖章并加盖供应商公章的清单报价表；响应采购方该采购公告承诺；质量保证承诺；资质证明文件复印件；法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；未被列入失信被执行人查询截图。报价文件须密封，并在封口处盖章。以上所有资料均需加盖公章。

（七）报价文件编制要求：报价单一式三份。

（八）评审办法：评审小组对各供应商报价文件进行评审，根据满足公告要求且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现两个或两个以上供应商报价相同而影响成交结果确定的情况，由评审小组采用投票方式确定成交供应商。

（九）响应有效期不少于60天。

四、供应商资格要求：

（一）具有独立法人资格、三证合一的《营业执照》。

（二）法人及法定代表人均不是失信被执行人。

五、报价时间（响应截止时间）及地点：

报价时间：2020年12月29日下午 14:30。

报价地点：山东水利技师学院总务处（行政楼123室）

- 项目联系人：赵永朋

联系电话：3825096

山东水利技师学院

2020年12月23日

附件参考格式：

1、询  价 函

________________ :

___________(供应商全称)授权____________(全权代表姓名)_________(职务、职称)为全权代表，参加贵单位组织的______________(项目编号、项目名称)询价的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的供应商应当具备的条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足询价文件中全部实质性要求。

4、保证遵守询价文件中的有关规定。

5、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与询价有关的资料、情况和技术资料。

7、本报价响应文件自询价之日起90 日内有效。

8、与本询价有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商：（公章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：   年   月   日

2、 报 价 表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价 | 更换墙面综合单价：小写： 大写： 更换吊顶综合单价：小写： 大写： 吊顶集成灯单价：小写： 大写： 吊顶集成排风扇单价：小写： 大写： 总价：小写： 大写： |
| 对询价公告的 响应程度 |  |
| 其他优惠条件 |  |

供应商：（公章）

全权代表：（签字或盖章）

日  期：   年   月   日